****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA LIPOVLJANI**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 363-02/20-01/06

URBROJ: 2176/13-01-20-01

U Lipovljanima, 18. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18, 110/18, 32/20) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14, 04/18, 09/18-ispr., 05/20), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na 26. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine donosi

**P R O G R A M**

**održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini**

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture, procjena troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja za područje Općine Lipovljani za slijedeće komunalne djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

3. održavanje javnih zelenih površina

4. održavanje groblja i mrtvačnica

5. održavanje čistoće javnih površina

6. održavanje javne rasvjete.

Članak 2.

**Sredstva za ostvarivanje Programa**

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini planirana su u iznosu od **1.145.250,00 kuna**, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| * komunalna naknada
 | **329.000,00 kn** |
| * naknada za pridobivenu količinu nafte i plina
 | **441.000,00 kn**  |
| * prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta
* opći prihodi
* prihod od imovine
* prihod od korištenja javne površine
* komunalni doprinos
 | **165.000,00 kn** **105.261,00 kn** **744,00 kn** **60.245,00 kn** **45.000,00 kn** |

Opis i opseg poslova u 2021. godini održavanja uređenog građevinskog zemljišta na području

 Općine Lipovljani obuhvaća:

**1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

 **PLANIRANO UKUPNO 600.000,00 KN**

* PLAN ČIŠĆENJA PROMETNICA OD SNIJEGA I LEDA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI (ukupno 250.000,00 kuna)

Planom zimske službe u Općini Lipovljani obuhvaćeno je održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Lipovljani, u zimskom razdoblju od 15. studenog 2020. godine do 15. ožujka 2021. godine.

1. Pod čišćenjem prometnica podrazumijeva se čišćenje ralicom na teretnom vozilu ili radnom stroju prema prioritetima (35,00 km), posipanje soli uz korištenje vozila i rasipača po prometnicama (185,00 km), čišćenje prometnica ralicom i posipanje soli uz korištenje vozila i rasipača po prometnicama (215 km), utovar i odvoz snijega s prometnica, trgova, parkirališta (15,00 m3).
2. Pod ostalim radovima podrazumijeva se nabava, dovoz i skladištenje soli (40 t), nabava, dovoz i skladištenje soli plantabon eis ex (210 kg) te dežurstva za vrijeme trajanja zimske službe (122 dana).

Izvor financiranja:

* naknada za pridobivenu količinu nafte i plina 54.000,00 kn
* komunalna naknada 196.000,00 kn
* PLAN ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI (ukupno 350.000,00 kuna)

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Lipovljani utvrđeni su kriteriji korištenja, održavanja, izgradnje i rekonstrukcije, zaštite, financiranja i nadzor na nerazvrstanim cestama.

1. Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su nabava, doprema i razgrtanje krupnog kamena - tucanika (50 m3), strojno skidanje humusa (50 m3), strojno čišćenje odvodnih jaraka-kanala uz cestu (300 m3), izrada bankina uz cestu (150 m3), popravak postojeće pješačke staze (50 m2), nabava, doprema i postava lijevano-željeznih slivničkih rešetki za teški promet koje se postavljaju umjesto polomljenih ili otuđenih rešetki (3 kom), krpanje udarnih rupa na asfaltnim kolnicima (25t), ručno čišćenje slivnika (240 kom), interventno krpanje udarnih rupa na asfaltnim kolnicima u zimskom periodu (4,50 t), nabava i montaža prometnih znakova (30 kom) što ukupno iznosi 200.000,00 kn.

|  |
| --- |
| PLAN ODRŽAVANJA PROMETNICA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2021. GODINU |
| SANANIRANJE UDARNIH RUPA ASFALTOM |
| NAZIV ULICE-MJESTA | KOLIČINA (t) |
| KRIVAJ |   |
| Sokak (Šelem) | 2,0 |
| Sokak (groblje) | 1,0 |
|   |   |
| PILJENICE |   |
| Sokak Letvenčuk | 1,0 |
|   |   |
| KRALJEVA VELIKA |   |
| Ribnjak | 3,0 |
| Trebež | 1,0 |
|   |   |
| LIPOVLJANI |   |
| Željeznička | 2,0 |
| Željanska | 5,0 |
| Kralja Tomislava | 5,0 |
| Kutinska  | 2,0 |
| Požeška ulica | 2,0 |
| Stjepana Sanića | 1,0 |
| UKUPNO | 25,0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| PLAN ODRŽAVANJA PROMETNICA OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2021. GODINU |
| SANANIRANJE UDARNIH RUPA KAMENOM TUCANIKOM |
| NAZIV ULICE-MJESTA | KOLIČINA (m³) |
| PILJENICE |   |
| NC PI 5 (vikend naselje)  | 5,0 |
| NC PI 2 (sokak prema ribnjacima) | 2,0 |
| NC PI 1 (sokak Letvenčuk) | 5,0 |
|  |   |
| KRALJEVA VELIKA |   |
| Sokak (Runjo) | 2,0 |
|   |   |
| LIPOVLJANI |   |
| Odvojak Ante Starčevića | 1,0 |
| Kralja Zvonimira | 5,0 |
| Vinkovačka | 5,0 |
| Vukovarska | 5,0 |
| Slavonska | 5,0 |
| Odvojak Sajmišne ulice | 10,0 |
| KRIVAJ |  |
| Sokak prema groblju  | 5 |
|  |  |
| UKUPNO | 50,0 |

1. OSTALI RADOVI
* razni radovi koji se ne mogu predvidjeti, a koji bi se mogli pojaviti na održavanju nerazvrstanih cesta (30.000,00 kn)

 3. ODRŽAVANJE / SANACIJA POLJSKIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

- radovi na održavanju i sanaciji poljskih puteva (120.000,00 kn)

Izvor financiranja:

* opći prihodi i primici 95.000,00 kn
* naknada za pridobivenu količinu nafte i plina 117.000,00 kn
* prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 120.000,00 kn
* komunalna naknada 18.000,00 kn

**2. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA**

 **PLANIRANO UKUPNO 70.000,00 KN**

* PLAN IZMULJIVANJA ODVODNIH KANALA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

Pod izmuljivanje odvodnih kanala-jaraka na području Općine Lipovljani podrazumijeva se strojno čišćenje kanala uz cestu s profilnom korpom i odvoz materijala na deponiju. Izmuljvanje će se izvoditi prema prioritetima, kao interventna mjera. Lokacije koje se predviđaju kao najproblematičnije su:

- Požeška ulica

- Vukovarska ulica

- Vinkovačka ulica

- Ulica kralja Zvonimira

- Ulica Stjepana Sanića

- Piljenice (sokak Letvenčuk)

- Kraljeva Velika

- Željanska ulica

- Ulica braće Radić

- Ulica svete Barbare

- Naftaplinska ulica

Izvor financiranja:

* prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 45.000,00 kn
* naknada za pridobivenu količinu nafte i plina 25.000,00 kn

**3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

**PLANIRANO UKUPNO 350.000,00 KN**

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se slijedeće:

3.1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA (323.532,00 kn)

- ručno čišćenje ulica, parkirališta i pješačkih staza (5.000,00 m2)

- strojna košnja velikih zelenih površina roto kosilicom na traktoru – površine veće od 5.000 m² (125.000,00 m2)

- strojna košnja velikih zelenih površina roto kosilicom na traktoru – površine manje od 5.000 m² (18 sati)

- košnja javnih zelenih površina (parkovi, groblja) malim kosilicama (175.000,00 m2)

- interventna ručna košnja zapuštenih javnih zelenih površina (2.500,00 m²)

- ručna košnja javnih zelenih površina koje su teško dostupne - flaksericama (210.000,00 m2)

- čišćenje zelenih površina grabljanjem lišća, suhe trave itd. (6.500,00 m2)

- orezivanje živice i šiblja motornom pilom (1.200,00 m2)

- orezivanje krošnji drveća ručnim škarama i pilom (50 kom)

- uklanjanje starog i bolesnog drveća, deblo promjera 20-100 cm (8 kom)

- ručno struganje i čišćenje korova, nataloženog lišća i mulja sa staza, rubova kolnika, uz rubnjake, iz kanalica (250,00 m')

- uništavanje korova herbicidima (1.500,00 m2)

- strojna košnja zelenih površina uz bankine roto kosilicom na traktoru (210.000,00 m2)

3.2. OSTALI RADOVI

- razni radovi koji se ne mogu predvidjeti, a koji bi se mogli pojaviti na održavanju javnih površina (26.468,00 kn)

Izvor financiranja:

* naknada za pridobivenu količinu nafte i plina 195.000,00 kn
* komunalna naknada 75.000,00 kn
* prihod od korištenja javnih površina 35.000,00 kn
* komunalni doprinos 45.000,00 kn

**4. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA**

 **PLANIRANO UKUPNO 36.250,00 KN**

Pod održavanjem groblja i mrtvačnica unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika.

* Groblje i mrtvačnica Lipovljani - 10.000,00 kn
* Groblje i mrtvačnica Krivaj - 10.000,00 kn
* Groblje i mrtvačnica Piljenice - 10.000,00 kn
* Groblje i mrtvačnica K. Velika - 6.250,00 kn

Izvori financiranja:

* opći prihodi i primici 10.261,00 kn
* prihod od korištenja javnih površina/pristojbe 25.245,00 kn
* prihod od imovine 744,00 kn

**5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**

**PLANIRANO UKUPNO 50.000,00 KN**

Pod čišćenjem pješačkih staza i parkirališta podrazumijeva se čišćenje snijega traktorskim ralicama na parkiralištima i pješačkim komunikacijama, nogostupima, trgovima, parkovnim stazama (48.000,00 m2), ručno čišćenje snijega i leda na pješačkim komunikacijama, gdje to nije moguće učiniti s traktorima (5.500,00 m2), dobava i rasipanje soli po nogostupu, trgu i parkovnim stazama (36.000,00 m2).

Izvor financiranja:

* naknada za pridobivenu količinu nafte i plina 50.000,00 kn

**6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI**

**PLANIRANO UKUPNO 40.000,00 KN**

Pod održavanjem javne rasvjete na području Općine Lipovljani prije svega podrazumijeva se izmjenjivanje pokvarenih luksomata, sklopnika i ostalog u elektro-ormarima javne rasvjete, a koji su vlasništvo Općine Lipovljani.

Izvor financiranja:

* komunalna naknada 40.000,00 kn

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u Službenom vjesniku, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

 Predsjednik

 Tomislav Lukšić dipl.ing.šum.