****

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LIPOVLJANI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/21-01/03

URBROJ: 2176/13-01-21-01

Lipovljani, 29. lipnja 2021. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj; 68/18, 110/18, 32/20) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 14/21), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2021. godine donijelo je

**IZVJEŠTAJ**

**o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2020. godini**

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg radova izgradnje komunalne infrastrukture u Općini Lipovljani za 2020. godinu navedenih u priloženoj tablici kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPIS | PLANIRANI IZNOS 2020 | IZVRŠENJE 2020 | INDEKS |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1000** | **PROGRAM: RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBE,ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | **552.039,00** | **532.231,77** | **96,41%** |
| **K100004** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA VODOVODA** | **302.039,00** | **298.034,03** | **98,67%** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE**  | **189.204,00** | **189.203,69** | **100,00%** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA**  | **189.204,00** | **189.203,69** | **100,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **189.204,00** | **189.203,69** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 189.203,69 |  |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**  | **110.000,00** | **108.830,34** | **98,94%** |
| **Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS**  | **110.000,00** | **108.830,34** | **98,94%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **110.000,00** | **108.830,34** | **98,94%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 108.830,34 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIIJSKE IMOVINE**  | **2.835,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.0. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **2.835,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **2.835,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 0,00 |  |
| **K100010** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA SUSTAVA ZA ODVODNJU OL** | **250.000,00** | **234.197,74** | **93,68%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **21.178,00** | **25.692,00** | **121,31%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **21.178,00** | **25.692,00** | **121,31%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **21.178,00** | **25.692,00** | **121,31%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 25.692,00 |  |
| **Izvor 2. POMOĆI** | **120.254,00** | **149.596,74** | **124,40%** |
| **Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA**  | **120.254,00** | **149.596,74** | **124,40%** |
| **Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina**  | **120.254,00** | **149.596,74** | **124,40%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **120.254,00** | **149.596,74** | **124,40%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 149.596,74 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE**  | **79.432,00** | **29.432,00** | **37,05%** |
| **Izvor 3.0. PRIHODI OD IMOVINE** | **948,00** | **948,00** | **100,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **948,00** | **948,00** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 948,00 |  |
| **Izvor 3.2. PRIHOD OD ZAKUPA IMOVINE** | **744,00** | **744,00** | **100,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **744,00** | **744,00** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 744,00 |  |
| **Izvor 3.3. PRIHOD OD KONCESIJE** | **7.377,00** | **7.377,00** | **100,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **7.377,00** | **7.377,00** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 7.377,00 |  |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA**  | **70.022,00** | **20.022,00** | **28,59%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **20.022,00** | **20.022,00** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 20.022,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3.A. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA**  | **341,00** | **341,00** | **100,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **341,00** | **341,00** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 341,00 |  |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**  | **29.136,00** | **29.477,00** | **101,17%** |
| **Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS**  | **19.636,00** | **19.977,00** | **101,74%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **19.636,00** | **19.977,00** | **101,74%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 19.977,00 |  |
| **Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 5.000,00 |  |
| **Izvor 5.6. VODNI DOPRINOS**  | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 4.500,00 |  |
| **1005** | **PROGRAM: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **4.533.097,00** | **4.581.641,19** | **101,07%** |
| **K000001** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOGOSTUPA**  | **95.000,00** | **94.123,49** | **99,08%** |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**  | **95.000,00** | **94.123,49** | **99,08%** |
| **Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS**  | **25.274,00** | **25.274,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **25.274,00** | **25.274,00** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 25.274,00 |  |
| **Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA** | **9.120,00** | **9.120,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **9.120,00** | **9.120,00** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 9.120,00 |  |
| **Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS**  | **60.606,00** | **59.729,49** | **98,55%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **60.606,00** | **59.729,49** | **98,55%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 59.729,49 |  |
| **K100008** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH CESTA**  | **538.000,00** | **537.537,90** | **99,91%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.000,00** | **537,90** | **53,79%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.000,00** | **537,90** | **53,79%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **1.000,00** | **537,90** | **53,79%** |
| 4124 | Ostala prava |  | 537,90 |  |
| **Izvor 2. POMOĆI** | **374.910,00** | **374.910,00** | **100,00%** |
| **Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA**  | **374.910,00** | **374.910,00** | **100,00%** |
| **Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina**  | **374.910,00** | **374.910,00** | **100,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **374.910,00** | **374.910,00** | **100,00%** |
| 4124 | Ostala prava |  | 374.910,00 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE**  | **20.976,00** | **20.976,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA**  | **20.976,00** | **20.976,00** | **100,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **20.976,00** | **20.976,00** | **100,00%** |
| 4124 | Ostala prava |  | 20.976,00 |  |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**  | **141.114,00** | **141.114,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS**  | **104.114,00** | **104.114,00** | **100,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **104.114,00** | **104.114,00** | **100,00%** |
| 4124 | Ostala prava |  | 104.114,00 |  |
| **Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA** | **37.000,00** | **37.000,00** | **100,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **37.000,00** | **37.000,00** | **100,00%** |
| 4124 | Ostala prava |  | 37.000,00 |  |
| **K100009** | **Kapitalni projekt: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA**  | **383.548,00** | **383.548,15** | **100,00%** |
| **Izvor 2. POMOĆI** | **383.548,00** | **383.548,15** | **100,00%** |
| **Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 100.000,00 |  |
| **Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA**  | **283.548,00** | **283.548,15** | **100,00%** |
| **Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina**  | **283.548,00** | **283.548,15** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **283.548,00** | **283.548,15** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 283.548,15 |  |
| **K100010** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA UL.AUGUSTA ŠENOE I IZGRADNJA NOGOSTUPA** | **1.105.432,00** | **1.110.118,05** | **100,42%** |
| **Izvor 2. POMOĆI** | **178.000,00** | **182.686,05** | **102,63%** |
| **Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **168.000,00** | **167.686,05** | **99,81%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **168.000,00** | **167.686,05** | **99,81%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 167.686,05 |  |
| **Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA**  | **10.000,00** | **15.000,00** | **150,00%** |
| **Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina**  | **10.000,00** | **15.000,00** | **150,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **10.000,00** | **15.000,00** | **150,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 15.000,00 |  |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**  | **927.432,00** | **927.432,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS**  | **927.432,00** | **927.432,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **927.432,00** | **927.432,00** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 927.432,00 |  |
| **K100011** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA CENTRA OPĆINE LIPOVLJANI**  | **1.970.000,00** | **2.015.196,94** | **102,29%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **16.064,00** | **14.301,00** | **89,03%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **16.064,00** | **14.301,00** | **89,03%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **16.064,00** | **14.301,00** | **89,03%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 14.301,00 |  |
| **Izvor 2. POMOĆI** | **230.908,00** | **228.383,96** | **98,91%** |
| **Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA**  | **230.908,00** | **228.383,96** | **98,91%** |
| **Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina**  | **230.908,00** | **228.383,96** | **98,91%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **230.908,00** | **228.383,96** | **98,91%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 228.383,96 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE**  | **873.066,00** | **922.549,98** | **105,67%** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA**  | **857.888,00** | **907.371,98** | **105,77%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **857.888,00** | **907.371,98** | **105,77%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 907.371,98 |  |
| **Izvor 3.A. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA**  | **15.178,00** | **15.178,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **15.178,00** | **15.178,00** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 15.178,00 |  |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**  | **849.962,00** | **849.962,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS**  | **849.962,00** | **849.962,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **849.962,00** | **849.962,00** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 849.962,00 |  |
| **T100007** | **Tekući projekt: PROJEKT ULAGANJA U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU** | **76.250,00** | **76.250,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3. PRIHODI OD IMOVINE**  | **76.250,00** | **76.250,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA**  | **76.250,00** | **76.250,00** | **100,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **76.250,00** | **76.250,00** | **100,00%** |
| 4124 | Ostala prava |  | 76.250,00 |  |
| **T100009** | **Tekući projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE NC PILJENICE**  | **364.867,00** | **364.866,66** | **100,00%** |
| **Izvor 2. POMOĆI** | **364.867,00** | **364.866,66** | **100,00%** |
| **Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA**  | **364.867,00** | **364.866,66** | **100,00%** |
| **Izvor 2.9.1 Naknada za pridobivenu količinu nafte i plina**  | **364.867,00** | **364.866,66** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **364.867,00** | **364.866,66** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 364.866,66 |  |
| **1007** | **PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**  | **10.976,00** | **10.975,63** | **100,00%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA GROBLJA I MRTVAČNICE PILJENICE**  | **10.976,00** | **10.975,63** | **100,00%** |
| **Izvor 5. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**  | **10.976,00** | **10.975,63** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS**  | **10.976,00** | **10.975,63** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **10.976,00** | **10.975,63** | **100,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 10.975,63 |  |

Članak 2.

Ovaj izvještaj o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2020. godini objavit će se u „Službenom vjesniku“.

 Predsjednik

Tomislav Lukšić, dip.ing.šum.