****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA LIPOVLJANI**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA:363-02/22-01/03

URBROJ: 2176-13-01-22-01

U Lipovljanima, 26. svibanj 2022 godine

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18, 110/18, 32/20) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj:14/21), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na 9. sjednici održanoj 26. svibnja 2022. godine donosi

**Izvješće o izvršenju Programa**

**održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini**

Članak 1.

Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini prikazani su planirani i ostvareni radovi na održavanju komunalne infrastrukture razvrstani po djelatnostima.

Realizirana sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. su u iznosu od **1.218.856,74 kuna**, a osigurana su iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| * komunalna naknada
 | **372.860,83 kn** |
| * naknada za pridobivenu količinu nafte i plina
 | **399.046,25 kn**  |
| * prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta
* opći prihodi i primici
* prihod od imovine
* prihod od korištenja javne površine
* komunalni doprinos
 | **217.602,00 kn** **132.739,76 kn** **0,00 kn** **51.607,90 kn** **45.000,00 kn** |

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

* ČIŠĆENJE PROMETNICA OD SNIJEGA I LEDA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO  | IZVRŠENJE | INDEX |
| ZIMSKA SLUŽBA | 250.000,00 | 249.659,83 | 99.86% |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA  | 54.000,00 | 54.000,00 | 100.0% |
| Zimska služba | 54.000,00 | 54.000,00 | 100.0% |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | 196.000,00 | 195.659,83 | 99.83% |
| Zimska služba | 196.000,00 | 195.659,83 | 99.83% |

* ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO  | IZVRŠENJE | INDEX |
| ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 320.000,00 | 319.737,26 | 99.94% |
| Izvor Opći prihodi i primici kompenzacijska mjera | 95.000,00 | 102.846,01 | 108.26% |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 95.000,00 | 102.846,01 | 108,26 % |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA  | 169.068,00 | 160.959,25 | 95.2% |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 169.068,00 | 160.959,25 | 95.2% |
| Izvor 3.6. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 37.932,00 | 37.932,00 | 100.0% |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 37.932,00 | 37.932,00 | 100.0% |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | 18.000,00 | 18.000,00 | 100.0% |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 18.000,00 | 18.000,00 | 100.0% |

* ODRŽAVANJE / SANACIJA POLJSKIH PUTEVA NA PODRUČJU

OPĆINE LIPOVLJANI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO  | IZVRŠENJE | INDEX |
| Izvor PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 120.000,00 | 120.000,00 | 100% |
| Sanacija poljskih puteva | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.0% |

2. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO  | IZVRŠENJE | INDEX |
|  IZMULJIVANJE KANALA NERAZVRSTANIH CESTA | 60.000,00 | 59.670,00 | 99.45% |
| Izvor 3.6. PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 60.000,00 | 59.670,00 | 99.45% |
| Izmuljivanje kanala nerazvrstanih cesta,interventne mjere | 60.000,00 | 59.670,00 | 99.45% |

3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO  | IZVRŠENJE | INDEX |
|  ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 400.000,00 | 399.945,90 | 99.99% |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA  | 184.087,00 | 184.087,00 | 100.0% |
| Održavanje javnih površina | 184.087,00 | 184.087,00 | 100.0% |
| Izvor 5.1. PRIHOD OD KOR.JAVNIH POVRŠINA/PRISTOJBE | 51.662,00 | 51.607,90 | 99.9% |
| Održavanje javnih površina | 51.662,00 | 51.607,90 | 99.9% |
| Izvor 5.2. KOMUNALNI DOPRINOS  | 45.000,00 | 45.000,00 | 100.0% |
| Održavanje javnih površina | 45.000,00 | 45.000,00 | 100.0% |
| Izvor 5.3. KOMUNALNA NAKNADA | 119.251,00 | 119.251,00 | 100.0% |
| Održavanje javnih površina | 119.251,00 | 119.251,00 | 100.0% |

4. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO  | IZVRŠENJE | INDEX |
|  MRTVAČNICA I GROBLJE PILJENICE  | 10.000,00 | 9.962,50 | 99.63% |
| Izvor Opći prihodi i primici kompenzacijska mjera | 10.000,00 | 9.962,50 | 99.63% |
| MRTVAČNICA I GROBLJE LIPOVLJANI | 10.000,00 | 9.981,25 | 99.81% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 9.981,25 | 99.81% |
|  MRTVAČNICA I GROBLJE KRIVAJ | 10.000,00 | 9.950,00 | 99.5% |
| Izvor Opći prihodi i primici kompenzacijska mjera  | 10.000,00 | 9.950,00 | 99.5% |
|  MRTVAČNICA I GROBLJE KRALJEVA VELIKA  | 6.759,00 | 0,00 | 96.34% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 261,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor Opći prihodi i primici kompenzacijska mjera  | 5.245,00 | 0,00 | 97.06% |
| Izvor PRIHOD OD ZAKUPA IMOVINE | 744,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | 509,00 | 0,00 | 0.0% |

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO  | IZVRŠENJE | INDEX |
|  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 40.000,00 | 39.950,00 | 99.88% |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | 40.000,00 | 39.950,00 | 99.88% |

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture objavit će se u Službenom vjesniku .

 Predsjednik

 Tomislav Lukšić dipl.ing.šum.