****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA LIPOVLJANI**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA:363-02/22-01/02

UR.BROJ: 2176-13-01-22-01

Lipovljani, 26. svibnja 2022. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, 14/21), Općinsko vijeće Općine Lipovljani, na 9. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2022. godine donosi

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

Realizirana sredstva za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. su u iznosu od  **2.628.985,79 kuna**, a osigurana su iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| Prihodi od šumskog doprinosa | 321.318,00 |
| Komunalni doprinos  | 40.886,34 |
| Prihodi od korištenja javnih površina/pristojbe | 1.668,00 |
| Prihodi od naknade za zadržavanje nez. Izgr. Zgrada  | 12.947,00 |
| Prihodi od naknade za pridobivenu količinu nafte i plina  | 744.970,00 |
| Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna  |  200.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna | 659.584,77 |
| Tekuće pomoći iz Državnog proračuna  | 541.277,68 |
| Prihod od komunalne naknade  | 106.334,00 |
| **SVEUKUPNO** | **2.628.985,79** |

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE  | INDEKS  |
| **1. IZGRADNJA NOGOSTUPA U KOLODVORSKOJ ULICI** | **527.122,00** | **578.008,77** | **109,66%** |
|  |  |  |  |
| Izvor 2.1. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 110.569,00 | 110.569,00 | 100% |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 10.862,00 | 25.612,00 | 235.79% |
| Izvor 2.9. KAPITALNE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA PRIJENOS EU SREDSTAVA  | 104.991,00 | 145.627,77 | 138.71% |
| Izvor 3.4. NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA  | 185.160,00 | 185.160,00 | 100.0% |
| Izvor 5.1. PRIHOD OD KOR.JAVNIH POVRŠINA/PRISTOJBE | 1.668,00 | 1.668,00 | 100.0% |
| Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS  | 109.372,00 | 109.372,00 | 100% |
| Izvor 5.6. VODNI DOPRINOS  | 4.500,00 | 0,00 | 0.0% |
|  |  |  |  |
| **2. REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA U SAJMIŠNOJ ULICI-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** | **69.697,00** | **52.947,00** | **75,97%** |
| Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA  | 13.447,00 | 12.947,00 | 96.28% |
| Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS  | 56.250,00 | 40.000,00 | 71.11% |

GROBLJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE  | INDEKS  |
| **IZGRADNJA STAZE NA GROBLJU U KRALJEVOJ VELIKOJ** | **200.000,00** | **199.200,68** | **99.6%** |
|  |  |  |  |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 200.000,00 | 199.200,68 | 99.6% |
| Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-izgradnja staze na groblju | 200.000,00 | 199.200,68 | 99.6% |

2. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU REKONSTRUIRANE

NERAZVRSTANE CESTE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | PLANIRANO | IZVRŠENJE  | INDEKS  |
| **1. REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA TOMISLAVA**  | **1.614.829,00** | **1.614.829,34** | **100.0%** |
| Rekonstrukcija Ul. kralja Tomislava -1.faza MRRFEU | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.0% |
| Rekonstrukcija Ul. kralja Tomislava -1.faza SDUSZ | 253.388,00 | 253.388,00 | 100.0% |
| Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.0% |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 132.465,00 | 132.465,00 | 100.0% |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA  | 559.810,00 | 559.810,00 | 100.0% |
| Izvor PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA  | 319.166,00 | 319.166,34 | 100.0% |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS  | 40.886,00 | 40.886,34 | 100.0% |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | 106.334,00 | 106.334,00 | 100.0% |
| Izvor ŠUMSKI DOPRINOS  | 171.946,00 | 171.946,00 | 100.0% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE  | INDEKS  |
|  2**. REKONSTRUKCIJA ŽELJANSKE ULICE –IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** | **170.250,00** | **184.000,00** | **108.08%** |
| Izvor 2.4. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 170.250,00 | 184.000,00 | 108.08% |
| Projektna dokumentacija za rekonstrukciju Željanske ulice | 170.250,00 | 184.000,00 | 108.08% |

Članak 2

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture, bit će objavljeno u Službenom vjesniku.

 Predsjednk

Tomislav Lukšić,dipl.ing.šum.