****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA LIPOVLJANI**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA:363-02/23-01/01

UR.BROJ: 2176-13-01-23-01

Lipovljani, 22. svibanj 2023. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, 14/21), Općinsko vijeće Općine Lipovljani, na 15. sjednici održanoj dana 22. 05. 2023. godine donosi

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Realizirana sredstva za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. su u iznosu od  **3.240.462,61 kuna**, a osigurana su iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| Prihodi od šumskog doprinosa | 1.350.000,00 |
| Komunalni doprinos | 61.364,00 |
| Prihodi od imovine | 9.261,00 |
| Prihodi od naknade za zadržavanje nez. Izgr. Zgrada | 8.447,00 |
| Prihodi od naknade za pridobivenu količinu nafte i plina | 1.071.390,61 |
| Tekuće pomoći iz Državnog proračuna | 740.000,00 |
| **SVEUKUPNO** | **3.240.462,61** |

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEKS |
| **1. IZGRADNJA NOGOSTUPA U KOLODVORSKOJ ULICI** | **606.560,00** | **606.560,27** | **100,00%** |
|  |  |  |  |
| Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 156.560,00 | 156.560,27 | 100,00% |
| Izvor 5.4. ŠUMSKI DOPRINOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |
| **2. REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE U PARKU U LIPOVLJANIMA** | **511.295,00** | **434.296,79** | **84,94%** |
| Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 270.409,00 | 193.410,79 | 71.53% |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | 60.886,00 | 60.886,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |
| **3. IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI JOSIPA KOZARCA** | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,00% |
| Izvor ŠUMSKI DOPRINOS | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |

2. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU REKONSTRUIRANE

NERAZVRSTANE CESTE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEKS |
| **1. REKONSTRUKCIJA ULICE KRALJA TOMISLAVA** | **1.850.000,00** | **1.577.106,06** | **85,25%** |
| Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 460.000,00 | 460.000,00 | 100.00% |
| Izvor+ PRIHOD OD IMOVINE | 500,00 | 500,00 | 100.00% |
| Izvor PRIHOD OD ZAKUPA IMOVINE | 744,00 | 744,00 | 100.00% |
| Izvor PRIHOD OD KONCESIJE | 8.017,00 | 8.017,00 | 100,00% |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 360.377,00 | 102.650,06 | 28,48% |
| Izvor NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA | 8.447,00 | 8.447,00 | 100,00% |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | 498,00 | 498,00 | 100,00% |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | 12.332,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor ŠUMSKI DOPRINOS | 996.250,00 | 996.250,00 | 100,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEKS |
| 2**. UGRADNJA OPREME I SIGNALIZACIJE ZA SMIRENJE PROMETA** | **91.725,00** | **91.725,00** | **100.00%** |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 91.725,00 | 91.725,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |

3. JAVNE ZELENE POVRŠINE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEKS |
| 2**. GRADNJA RASVJETE NA NOGOMETNOM IGRALIŠTU** | **519.450,00** | **527.044,49** | **101,46%** |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 519.450,00 | 527.044,49 | 101,46% |
|  |  |  |  |

Članak 2

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture, bit će objavljeno u Službenom vjesniku.

Predsjednk

Tomislav Lukšić,dipl.ing.šum.