|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*Akl\*cvA\*xBj\*tCi\*lrb\*ajb\*uay\*Eck\*pBk\*- +\*yqw\*yuE\*lro\*Cjq\*ugc\*dwc\*oxA\*wfr\*rdz\*xCc\*zew\*- +\*eDs\*ors\*lyd\*lyd\*lyd\*bgw\*DCb\*iAn\*DtB\*ylu\*zfE\*- +\*ftw\*Bra\*gak\*CEB\*vxt\*qcc\*rvu\*gak\*uDj\*oyz\*onA\*- +\*ftA\*krC\*wkv\*gbt\*wok\*xqC\*CDu\*yla\*tbD\*tAh\*uws\*- +\*xjq\*nyu\*mCz\*Bps\*tyn\*BxC\*zCu\*lyl\*DCw\*vxa\*uzq\*- |

|  |
| --- |
|  |



REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LIPOVLJANI

KLASA: 363-02/24-01/1

URBROJ: 2176-13-24-1

Lipovljani, 22.05.2024.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, 14/21), Općinsko vijeće Općine Lipovljani, na 21. sjednici održanoj dana 22.05.2024. godine donosi

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU**

Članak 1.

Realizirana sredstva za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. su u iznosu od  **392.834,95 eura**, a osigurana su iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 126.985,00 |
| Šumski doprinos | 252.327,70 |
| Prihodi od imovine | 4.911,00 |
| Opći prihodi i primici | 8.611,25 |
| **SVEUKUPNO** | **392.834,95** |

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE GRADILE U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEKS |
| **1. IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI BRAĆE RADIĆ** | **265.000,00** | **249.431,32** | **94,13%** |
|  |  |  |  |
| Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 88.689,00 | 90.600,00 | 102,15% |
| Izvor ŠUMSKI DOPRINOS | 164.400,00 | 148.295,32 | 90,20% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.000,00 | 5.625,00 | 80,36% |
| Izvor PRIHODI OD IMOVINE | 4.911,00 | 4.911,00 | 100,00% |
|  |  |  |  |
| **2. REKONSTRUKIJA NOGOSTUPA U SAJMIŠNOJ ULICI** | **98.727,00** | **84.324,03** | **85,41%** |
| Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| Izvor ŠUMSKI DOPRINOS | 73.727,00 | 59.324,03 | 80,46% |
|  |  |  |  |
| **3. IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI JOSIPA KOZARCA** | **4.375,00** | **2.986,25** | **68,26%** |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.375,00 | 2.986,25 | 68,26% |
|  |  |  |  |
| **4. IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI SVETE BARBARE** | **50.000,00** | **44.708,35** | **89,42%** |
| Izvor ŠUMSKI DOPRINOS | 50.000,00 | 44.708,35 | 89,42% |
|  |  |  |  |
| **5. REKONSTRUKCIJA STUBIŠTA U PARKU** | **11.385,00** | **11.385,00** | **100,00%** |
| KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA EU SREDSTVA | 11.385,00 | 11.385,00 | 100,00% |

Članak 2

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture, bit će objavljeno u Službenom vjesniku.

Predsjednk

Tomislav Lukšić,dipl.ing.šum.