|  |
| --- |
| +\*xfs\*pvs\*Akl\*cvA\*xBj\*tCi\*lrb\*ajb\*uay\*Eck\*pBk\*- +\*yqw\*yuE\*lro\*Cjq\*ugc\*dwc\*oxA\*wfr\*zil\*xCc\*zew\*- +\*eDs\*ors\*lyd\*lyd\*lyd\*jDa\*pzC\*vui\*avs\*BxB\*zfE\*- +\*ftw\*lij\*ktB\*BEE\*ovk\*swv\*qtk\*ogw\*uds\*lmk\*onA\*- +\*ftA\*wpA\*wfr\*mwC\*wpA\*uia\*wok\*yDd\*ljD\*wln\*uws\*- +\*xjq\*lxg\*bxt\*gaj\*rla\*vxg\*bDb\*DCi\*CCy\*rwt\*uzq\*- |

|  |
| --- |
|  |



REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LIPOVLJANI

KLASA: 363-02/24-01/2

URBROJ: 2176-13-24-1

Lipovljani, 22.05.2024.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18, 110/18, 32/20) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj:14/21), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na 21. sjednici održanoj 22.05..2024. godine donosi

**Izvješće o izvršenju Programa**

**održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini**

Članak 1.

Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini prikazani su planirani i ostvareni radovi na održavanju komunalne infrastrukture razvrstani po djelatnostima.

Realizirana sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. su u iznosu od **178.680,85 eura**, a osigurana su iz sljedećih izvora:

|  |  |
| --- | --- |
| * komunalna naknada | 61.825,31 |
| * naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | 22.999,26 |
| * prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 5.592,00 |
| * opći prihodi i primici | 57.592,80 |
| * prihod od korištenja javne površine | 7.597,36 |
| * komunalni doprinos | 7.548,75 |
| * šumski doprinos | 10.550,80 |
| * tekuće pomoći iz državnog proračuna | 4.974,63 |

**1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 61.982,00 | 62.320,61 | 100,55% |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 2.373,00 | 2.373,00 | 100,00% |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | 39.018,00 | 39.383,36 | 100,94% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.699,00 | 3.699,00 | 100,00% |
| Izvor PRIHOD OD ZAKUPA POLJOP. ZEMLJIŠTA | 4.264,00 | 4.264,00 | 100,00% |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | 6.033,00 | 6.006,25 | 99,56% |
| Izvor ŠUMSKI DOPRINOS | 6.595,00 | 6.595,00 | 100,00% |

**2. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| IZMULJIVANJE KANALA NERAZVRSTANIH CESTA | 9.000,00 | 8.973,75 | 99.71% |
| Izvor PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 1.328,00 | 1.328,00 | 100,00% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.690,00 | 3.690,00 | 100,00% |
| Izvor ŠUMSKI DOPRINOS | 3.982,00 | 3.955,75 | 99,34% |

**3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 72.000,00 | 71.998,57 | 100,00% |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 7.067,00 | 7.067,00 | 100,00% |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | 1.594,00 | 1.542,50 | 96,77% |
| Izvor PRIHOD OD KORIŠTENJA JVNIH POV. | 4.714,00 | 4.714,00 | 100,00% |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | 18.227,00 | 18.471,31 | 101,34% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.398,00 | 40.203,79 | 99,52% |

**4. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| **MRTVAČNICA I GROBLJE PILJENICE** | **2.655,00** | **2.580,00** | **97,18%** |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 2.655,00 | 2.580,00 | 97,18% |
| **MRTVAČNICA I GROBLJE LIPOVLJANI** | **3.250,00** | **2.644,38** | **81,37%** |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 3.250,00 | 2.644,38 | 81,37% |
| **MRTVAČNICA I GROBLJE KRIVAJ** | **2.654,00** | **925,00** | **34,85%** |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 931,00 | 925,00 | 99,36% |
| Izvor PRIHOD PO POSEBNIM PROPISIMA | 1.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| **MRTVAČNICA I GROBLJE KRALJEVA VELIKA** | **2.655,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 1.959,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor PRIHOD OD KORIŠTENJA JAVNIH POV. | 696,00 | 0,00 | 0,00% |

**5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 7.300,00 | 6.317,39 | 86,54% |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 3.434,00 | 3.434,00 | 100,00% |
| Izvor PRIHOD OD KORIŠTENJA JAVNIH POV. | 3.866,00 | 2.883,39 | 74,58% |

**6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 3.982,00 | 3.970,64 | 99,71% |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | 3.982,00 | 9.970,64 | 99,71% |

**7. PRIGODNO UKRAŠAVANJE NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| PRIGODNO UKRAŠAVANJE NASELJA | 15.000,00 | 14.974,63 | 99,83% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 5.000,00 | 4.974,63 | 99.49% |

**8. SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |

**9. ODRŽAVANJE IMOVINE NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| ODRŽAVANJE IMOVINE | 3.982,00 | 3.975,88 | 99,85% |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIŠINU NAFTE I PLINA | 3.982,00 | 3.975,88 | 99,85% |

Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture objavit će se u Službenom vjesniku .

Predsjednik

Tomislav Lukšić dipl.ing.šum.