+*xfs*pvs*Akl*cvA*xBj*tCi*lrb*ajb*uay*Eck*pBk*- +*yqw*yuE*lro*Cjq*ugc*dwc*oyD*zFb*blj*xCc*zew*- +*eDs*ors*lyd*lyd*lyd*tjm*pBy*nlb*ylt*Csz*zfE*- +*ftw*nEB*xEy*Csa*xaz*mks*lbj*rDC*ttB*hxs*onA*- +*ftA*yFa*wri*EzD*yoa*yos*izl*yhn*qyC*Fzi*uws*- +*xjq*jrg*ykx*ixw*xjB*Bus*lxD*Byt*caz*Btg*uzq*-

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LIPOVLJANI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  363-02/25-01/5

URBROJ: 2176-13-25-1

Lipovljani, 25.06.2025.

Na temelju članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18, 110/18, 32/20) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj:14/21), Općinsko vijeće Općine Lipovljani na  2.   sjednici  održanoj  25.  lipnja 2025. godine donosi

Izvješće o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture  u 2024. godini

Članak 1.

Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture    u 2024. godini  prikazani su planirani i ostvareni radovi na održavanju komunalne infrastrukture razvrstani po djelatnostima.

Realizirana sredstva za  izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024.  su u iznosu od 207.310,51 eura, a osigurana su  iz sljedećih izvora:

| - komunalna naknada | 76.392,57 |
| --- | --- |
| - naknada za pridobivenu količinu nafte i plina | 39.737,61 |
| - prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta | 7.139,38 |
| - opći prihodi i primici | 47.566,16 |
| - prihod od korištenja javne površine | 18.776,00 |
| - komunalni doprinos | 7.627,00 |
| - šumski doprinos | 5.000,00 |
| - tekuće pomoći iz državnog proračuna | 4.973,04 |
| - prihod za posebne namjene | 98,75 |

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 70.000,00 | 69.973,94 | 99,96% |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 2.373,00 | 2.373,00 | 100,00% |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | 48.631,00 | 48.174,54 | 99,06% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.963,00 | 8.393,40 | 104,16% |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | 6.033,00 | 6.033,00 | 100,00% |
| Izvor ŠUMSKI DOPRINOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |

2. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| --- | --- | --- | --- |
| IZMULJIVANJE KANALA NERAZVRSTANIH CESTA | 9.000,00 | 8.939,76 | 99.33% |
| Izvor PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 7.183,00 | 7.139,38 | 99,40% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.718,00 | 1.701,63 | 99,05% |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 99,00 | 98,75 | 99,75% |

3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 85.000,00 | 84.976,13 | 99,97% |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 22.193,00 | 22.193,00 | 100,00% |
| Izvor KOMUNALNI DOPRINOS | 1.594,00 | 1.594,00 | 100,00% |
| Izvor PRIHOD OD KORIŠTENJA JVNIH POV. | 14.214,00 | 14.214,00 | 100,00% |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | 21.227,00 | 21.227,00 | 100,00% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.772,00 | 25.748,13 | 99,91% |

4. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA | 8.000,00 | 7.982,50 | 99,78% |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 5.581,00 | 5.563,50 | 99,69% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.723,00 | 1.723,00 | 100,00% |
| Izvor PRIHOD OD KORIŠTENJA JAVNIH POV. | 696,00 | 696,00 | 100,00% |

5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 9.500,00 | 9.486,61 | 99,86% |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 5.634,00 | 5.620,61 | 99,76% |
| Izvor PRIHOD KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA | 3.866,00 | 3.866,00 | 100,00% |

6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 7.000,00 | 6.991,03 | 99,87% |
| Izvor KOMUNALNA NAKNADA | 7.000,00 | 6.991,03 | 99,87% |

7. PRIGODNO UKRAŠAVANJE NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIGODNO UKRAŠAVANJE NASELJA | 15.000,00 | 14.973,04 | 99,82% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 5.000,00 | 4.973,04 | 99.46% |

8. SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| --- | --- | --- | --- |
| SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIČINU NAFTE I PLINA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |

9. ODRŽAVANJE IMOVINE NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI

|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEX |
| --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE IMOVINE | 4.000,00 | 3.987,50 | 99,69% |
| Izvor NAKNADA ZA PRIDOBIVENU KOLIŠINU NAFTE I PLINA | 4.000,00 | 3.987,50 | 99,69% |

Članak 2.

Ovo Izvješće  o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture objavit će se  u Službenom vjesniku .

Predsjednik

Tomislav Lukšić dipl.ing.šum.