+*xfs*pvs*Akl*cvA*xBj*tCi*lrb*ajb*uay*Eck*pBk*- +*yqw*yuE*lro*Cjq*ugc*dwc*oyD*zFb*jmb*xCc*zew*- +*eDs*ors*lyd*lyd*lyd*dkz*BCj*BCy*jbb*Bdw*zfE*- +*ftw*swd*wti*Exs*lsu*xus*hyy*Aoc*xwd*nBc*onA*- +*ftA*bwn*uDc*lbn*xcC*xAv*dwk*stu*ubg*wlE*uws*- +*xjq*nwm*aEw*blc*Egz*xjE*lmj*asy*vbx*Aqz*uzq*-

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA LIPOVLJANI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:  363-02/25-01/4

URBROJ: 2176-13-25-1

Lipovljani, 25.06.2025.

Na temelju članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, 14/21), Općinsko vijeće Općine Lipovljani, na 2. sjednici održanoj dana 25. lipnja 2025. godine donosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Realizirana sredstva za  izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024.  su u iznosu od  802.769,20   eura, a osigurana su  iz sljedećih izvora:

| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 50.000,00 |
| --- | --- |
| Šumski doprinos | 529.088,30 |
| Prihodi od koncesije | 3.362,00 |
| Opći prihodi i primici | 202.993,90 |
| Vodni doprinos | 128,00 |
| Ostali prihodi za posebne namjene | 1.121,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 16.076,00 |
| SVEUKUPNO | 802.769,20 |

1. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE  SU SE GRADILE  U UREĐENIM  DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

CESTE

|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. IZGRADNJA NOVOG MOSTA U PILJENICAMA -PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 33.600,00 | 34.125,00 | 101,56% |
| Izvor ŠUMSKI DOPRINOS | 20.000,00 | 20.525,00 | 102,63% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.600,00 | 13.600,00 | 100,00% |

2.POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SU SE REKONSTRUIRALE

NERAZVRSTANE CESTE

|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. MODERNIZACIJA KUTINSKE ULICE | 303.000,00 | 151.770,59 | 50,09% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 90.220,00 | 11.312,50 | 12,54% |
| Izvor ŠUMSKI DOPRINOS | 212.780,00 | 140.458,09 | 66,01% |
| 2. MODERNIZACIJA ODVOJKA SAJMIŠNE ULICE | 256.000,00 | 96.641,62 | 37,75 % |
| Izvor ŠUMSKI DOPRINOS | 256.000,00 | 96.641,62 | 37,75 % |

JAVNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI BRAĆE RADIĆ | 355.700,00 | 230.885,73 | 64,91% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.000,00 | 9.000,00 | 81,82% |
| Izvor ŠUMSKI DOPRINOS | 254.000,00 | 171.885,73 | 67,67% |
| Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA | 90.700,00 | 50.000,00 | 55,13 |
| 2. IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI JOSIPA KOZARCA | 86.557,00 | 85.635,10 | 98,93 % |
| Izvor ŠUMSKI DOPRINOS | 20.000,00 | 19.078,10 | 95,39 % |
| Izvor VODNI DOPRINOS | 128,00 | 128,00 | 100,00% |
| Izvor PRIHOD OD KONCESIJE | 3.362,00 | 3.362,00 | 100,00% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 63.067,00 | 63.067,00 | 100,00% |
| 3. IZGRADNJA NOGOSTUPA U ZAGREBAČKOJ ULICI -PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |

GROBLJA

|  | PLANIRANO | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. GROBLJE KRIVAJ – ASFALTIRANJE PRILAZA | 25.000,00 | 24.927,04 | 99,71% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.000,00 | 24.927,04 | 99,71% |
| 2. IZGRADNJA STAZA NA NOVOM GROBLJU U PILJENICAMA | 15.000,00 | 14.400,32 | 96,00% |
| Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.121,00 | 1.121,00 | 100,00% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.879,00 | 13.279,32 | 95,68% |
| 3. ADAPTACIJA I UREĐENJE MRTVAČNICE U LIPOVLJANIMA | 117.309,00 | 119.096,22 | 101,52% |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 57.808,00 | 57.808,00 | 100,00% |
| Izvor ŠUMSKI DOPRINOS | 44.550,00 | 45.212,22 | 101,49% |
| Izvor PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.951,00 | 16.076,00 | 107,52% |
| 4. IZGRADNJA STAZA NA GROBLJU U LIPOVLJANIMA | 35.000,00 | 35.287,50 | 100,82% |
| Izvor ŠUMSKI DOPRINOS | 35.000,00 | 35.287,50 | 100,82% |

Članak 2

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja  komunalne infrastrukture, bit će objavljeno u Službenom vjesniku.

Predsjednk

Tomislav Lukšić,dipl.ing.šum.